|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borås Stad  Susanne Glans  Handläggare  033 357046 | **KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE** | | Sida  1(1) |
| Datum  2020-02-17 | Instans  **Kommunstyrelsen**  Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 | |
|  |  | |
|  | Kommunfullmäktige | | |
|  | | | |

# ALTERNATIVT FÖRSLAG

# Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar

## Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att avtal tecknas med en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner.

[Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade fattat beslutet. Syftet är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet.

Beslutet ska kunna förstås separat utan att behöva läsas tillsammans med bilagor och därför får formuleringar såsom ”nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag”, ”avge skrivelse enligt förslag” inte användas. Beslutet får skrivas i punkt-form om det blir tydligare i ett sådant format.]

## Sammanfattning

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet ”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar”. Det nya insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast.

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och tidningar som är ett producentansvar. Denna del av verksamheten ska vara kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka hushållsavfallstaxan.

[Sammanfattningen ska på kortfattat informera om vad ärendet i stora drag handlar om och varför det initierats.

Ta aldrig bort denna rubrik.

Sammanfattningen ska så långt det är möjligt kunna användas i protokollet. Den ska stämma överens med övrig text i skrivelsen. Fakta som inte återfinns i någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av sammanfattningen.]

## Ärendet i sin helhet

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet ”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar”.

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med bättre service till kunderna.

Bolagets förslag till nytt insamlingssystem kommer att omfattas av två delprojekt; flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt. Flerfacksprojektet är det första projektet och innebär en bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. Det nya insamlingssystemet ska vara obligatoriskt för alla villor, fritidshus, radhus och mindre flerfamiljshus inom Borås Stad. Varje hushåll får två kärl med möjlighet att sortera olika avfallssorter; brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast-, papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.

Tvåkärlsprojektet är det andra projektet och sker parallellt med införandet av det första projektet. Tvåkärlsprojektet innefattar att alla större flerfamiljshus och verksamheter kommer att ha ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall, istället för ett kärl med blandat som idag. Det kommer finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för större flerfamiljshus med två behållare för mat respektive brännbart restavfall.

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och tidningar som är ett producentansvar. Bolaget ser dock att ett införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast.

Bolagets tidplan innebär att införandet av flerfackssystemet startar under senhösten år 2020 och område för område kommer successivt att börja använda det nya insamlingssystemet. Totalt beräknas införandet ta ca 2 år och är beroende av införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av kärl. Tvåkärlssystemet planeras att vara klart år 2023 då sorteringsanläggningen planeras att avvecklas.

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och projektet ligger i linje med ägardirektivet. Eftersom det nya insamlingssystemet innebär insamling av förpackningar och tidningar som egentligen är ett producentansvar ser Kommunstyrelsen att bolaget i sina löpande ekonomiska rapporter ska redovisa kostnader och intäkter avseende just denna del av insamlingssystemet då det ska vara kostnadsneutralt för taxekollektivet och därmed inte ska påverka hushållsavfallstaxan. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig bedömning.

[Under denna rubrik beskrivs ärendet i sin helhet, hur ärendet initierats, vad som hänt hittills samt man kommit fram till och varför. Det är här själva utredningen av ärendet sker. Dela gärna upp en längre text i stycken och använd informativa underrubriker

I de fall ärendet kan beskrivas på högst en halv A4-sida kan rubriken Sammanfattning användas istället och man ersätter rubriken ”Sammanfattning” med Ärendet i sin helhet.

För att få en allsidig belysning av ett ärende kan nedanstående checklista användas:

* Omvärld, forskning, evidens?
* Statistik, uppföljning och analys?
* Lagstiftning, myndigheters förskrifter, praxis, rättssäkerhet?
* Vision 2025, andra styrdokument, tidigare beslut?
* Konsekvenser avseende ekonomi, organisation, miljö och brukare/medborgare?
* Samråd och dialog med intressenter i ärendet, t ex. medborgare, andra myndigheter eller förvaltningar i kommunen, berörda organisationer, pensionärsråd?]

## Beslutsunderlag

1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-17

2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-28

3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB

4. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-14

5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02.[Här anges de handlingar som ska skickas med till nämnden. Handlingarna ska vara daterade och uppställda i den ordning som handlingarna ska ligga när de skickas till nämnden.]

**Allianspartierna i Borås**

**Moderaterna Kristdemokraterna**

Annette Carlson Niklas Arvidsson