Alternativt förslag KD/M

10. Anslagsframställan för Äventyrets förskola

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den totala summan för projektet har ökat med 20 MSEK (47%) jämfört med projekteringsframställan i mars 2022. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen

*att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas längre fram i syfte att sänka totalkostnaden*

*att komplettera konsekvensanalysen med information om byggprojektet kan senareläggas utan att behöva förlänga bygglovet för befintliga moduler i Trollevi*

*att komplettera konsekvensanalysen med information om bygglov är möjligt att förlänga för befintliga moduler i Trollevi*

*att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024*

*att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023*